BẢN PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

# 1. Phạm vi sản phẩm tối thiểu

GUI Qt Widgets: đăng nhập, đăng ký, cửa sổ chính, danh sách hội thoại/contact, khung chat, avatar mẫu, ô nhập và nút gửi.

TCP client–server: nhiều client kết nối đồng thời, gửi request và nhận response/event từ server.

Tài khoản: đăng ký, đăng nhập, truy vấn/tìm người dùng; thông tin lưu bền vững trong SQL.

Hội thoại và tin nhắn: danh sách hội thoại, thành viên, gửi/nhận tin nhắn, tải lịch sử sau khi mở lại ứng dụng.

Tương tác tin nhắn: reply có trích dẫn tin nhắn gốc, forward tới hội thoại khác, chọn emoji và gửi như nội dung tin nhắn.

Tình huống lỗi: sai thông tin đăng nhập, mất kết nối, request không hợp lệ, gửi tin khi chưa chọn hội thoại.

# 2. Thành viên và trách nhiệm tổng quan

| NV | Thành viên | Branch đề xuất | Phạm vi sở hữu | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lê Phạm Đức Thịnh | feature/tcp-server | TCP Server, ClientHandler, ConnectionManager, định tuyến request/event | Server nhận nhiều client và chuyển dữ liệu đúng user; khung xử lý request |
| 2 | Ngô Quang Văn | feature/database-auth | SQLite/Qt SQL, schema, UserManager, ConversationManager và xác thực | Database khởi tạo được; register/login/search users/conversations |
| 3 | Kim Nhựt Hoàng | feature/message-protocol | Message model, JSON protocol dùng chung, MessageManager và nghiệp vụ tin nhắn | Protocol thống nhất; gửi/lấy lịch sử/reply/forward ở tầng nghiệp vụ |
| 4 | Nguyễn Thái Nguyên | feature/client-network | TCP client Qt Network, request API, nhận event realtime | Client kết nối, gửi request, phát signal để GUI nhận kết quả/event |
| 5 | Nguyễn Anh Khôi | feature/gui-layout | Login/Register/MainWindow, danh sách hội thoại/contact, điều hướng GUI | Luồng giao diện từ đăng nhập tới danh sách hội thoại và mở chat |
| 6 | Phạm Quốc Thuần | feature/chat-interactions | ChatWidget/MessageWidget, reply bar, forward dialog, emoji picker | Khung chat hoạt động với API do NV4 cung cấp |

# 3. Quy ước kỹ thuật bắt buộc trước khi code song song

## 3.1. Stack và trách nhiệm module

Qt Widgets: toàn bộ GUI, không nhập/xuất tương tác chính qua terminal.

CMake: một project có target riêng cho ChatClient và ChatServer; các class dùng chung được đưa vào cả target hoặc tách thành thư viện shared.

Không lưu mật khẩu dạng văn bản thuần. Tối thiểu phải dùng cơ chế băm mật khẩu phù hợp; không ghi mật khẩu vào log.

## 3.2. JSON protocol và phân định message TCP

Đề xuất thống nhất: mỗi thông điệp là một JSON object trên một dòng (newline-delimited JSON). TCP là luồng byte, vì vậy không được giả định mỗi lần readyRead() tương ứng đúng một JSON hoàn chỉnh.

| Loại | Ví dụ trường bắt buộc | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Request | type, request_id, payload | Client yêu cầu login/register/send_message/get_history/forward_message… |
| Response | type=response, request_id, ok, payload, error | Trả kết quả cho đúng request; GUI biết thành công/thất bại |
| Event | type=event, event, payload | Server đẩy message_received, user_status_changed… tới client |
| Message | id, conversation_id, sender_id, content, timestamp, reply_to, forwarded_from | Mô hình dữ liệu dùng chung; reply_to/forwarded_from có thể null |

Protocol phải định nghĩa rõ tên type/event, kiểu dữ liệu, quy tắc null, lỗi và ví dụ JSON; NV1/NV4 không tự đặt tên field khác nhau.

request_id dùng để ghép response với request khi nhiều yêu cầu đang chờ; event realtime không cần giả làm response.

Chốt quy tắc timestamp (ví dụ ISO 8601 UTC hoặc epoch milliseconds) và cách biểu diễn ID trước khi NV3 bàn giao model.

# 4. Phân công chi tiết và checkpoint cho từng thành viên

## NV1 – Lê Phạm Đức Thịnh: TCP Server và quản lý kết nối

Branch: feature/tcp-server

| Checkpoint | Công việc | Bằng chứng/tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| 1.1 – Server khởi động | Tạo ChatServer dùng QTcpServer; Start()/Stop(); cấu hình host/port; báo lỗi bind/listen. | Server chạy và dừng có kiểm soát; port đang bị chiếm phải báo lỗi dễ hiểu. |
| 1.2 – Một client | Chấp nhận QTcpSocket; ClientHandler hoặc lớp tương đương đọc dữ liệu; trả echo/response thử nghiệm. | Client gửi một dòng JSON, server trả một dòng JSON đúng; xử lý dữ liệu đến từng phần. |
| 1.3 – Nhiều client | Quản lý nhiều socket đồng thời bằng event loop; thêm/xóa socket; xử lý disconnect. | Hai client cùng kết nối và trao đổi mà không chặn lẫn nhau; socket ngắt được dọn khỏi danh sách. |
| 1.4 – Định tuyến theo user | ConnectionManager: add_client(userId, socket), remove_client(userId), send_to_user(userId, data). | A đăng nhập, B đăng nhập; server gửi event đến đúng B, không broadcast nhầm. |
| 1.5 – Request router | Phân loại request type và gọi UserManager/ConversationManager/MessageManager; trả response có request_id. | Login/send/get_history được chuyển đúng manager; request không hợp lệ trả error, server không crash. |
| 1.6 – Tích hợp & tải nhẹ | Chạy 3–5 client thử nghiệm; kiểm tra gửi liên tục và ngắt kết nối bất ngờ. | Có bảng kết quả 1/2/3/5 client; không còn crash/rò trạng thái kết nối trong kịch bản cơ bản. |

Bàn giao cho nhóm: ChatServer, ClientHandler, ConnectionManager; mô tả cách chạy server; API router; quy tắc xử lý socket và event.

## NV2 – Ngô quang văn: Database, tài khoản và hội thoại

Branch: feature/database-auth

| Checkpoint | Công việc | Bằng chứng/tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| 2.1 – Database mở được | Database dùng Qt SQL; initialize(); kiểm tra driver; tạo chat.db hoặc cấu hình DB được thống nhất. | Khởi động server tự tạo bảng nếu chưa có; lỗi kết nối hiển thị rõ; không hard-code đường dẫn máy cá nhân. |
| 2.2 – Schema | Tạo users, conversations, conversation_members, messages; khóa chính/ngoại và index cơ bản. | Có script/logic tạo schema; thử thêm dữ liệu hợp lệ và phát hiện ID/quan hệ sai. |
| 2.3 – Đăng ký | UserManager.register(username, password, displayName); kiểm tra trùng username và dữ liệu rỗng. | Đăng ký tài khoản mới thành công; username trùng bị từ chối; mật khẩu không lưu dạng rõ. |
| 2.4 – Đăng nhập/xác thực | authenticate(username,password); trả user ID và thông tin cần thiết; không gửi password về GUI. | Đúng mật khẩu đăng nhập được; sai mật khẩu bị từ chối; lỗi không làm server dừng. |
| 2.5 – Tìm user/contact | search_users(keywords); trả ID, display name, avatar path/metadata nếu có. | Tìm theo một phần tên; kết quả không làm lộ thông tin nhạy cảm không cần thiết. |
| 2.6 – Hội thoại/thành viên | get_user_conversations(userId), get_members(conversationId); tạo/lấy hội thoại phù hợp với scope đã chốt. | Hai tài khoản truy vấn được hội thoại và thành viên đúng; user không thuộc hội thoại không được đọc dữ liệu. |
| 2.7 – Persistence | Khởi động lại server và truy vấn lại user/hội thoại. | Dữ liệu còn sau khi tắt/mở server; có hướng dẫn reset DB phục vụ test. |

Bàn giao cho nhóm: Database.h/.cpp, UserManager.h/.cpp, ConversationManager.h/.cpp, schema và dữ liệu seed thử nghiệm.

## NV3 – Kim Nhựt Hoàng: Message system, model và protocol dùng chung

Branch: feature/message-protocol

| Checkpoint | Công việc | Bằng chứng/tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| 3.1 – API/protocol v1 | Định nghĩa request/response/event, request_id, lỗi, newline-delimited JSON; cung cấp ví dụ JSON. | NV1 và NV4 cùng parse được một bộ JSON mẫu giống nhau; tên field và kiểu dữ liệu thống nhất. |
| 3.2 – Model dùng chung | Tạo Message, User, Conversation (struct/class) và chuyển đổi JSON nếu cần. | Message có id, conversationId, senderId, content, timestamp, replyTo, forwardedFrom; giá trị không có biểu diễn null rõ. |
| 3.3 – Encode/decode | Protocol.encode/decode bằng QJsonDocument/QJsonObject; phát hiện JSON lỗi. | Unit test với JSON hợp lệ, thiếu field, sai kiểu và dữ liệu Unicode/emoji. |
| 3.4 – Gửi tin | MessageManager.sendMessage: kiểm tra quyền thành viên, validate content, lưu message qua NV2/database. | Gửi tin hợp lệ trả message ID; tin rỗng hoặc user không có quyền bị từ chối. |
| 3.5 – Lịch sử | getHistory(conversationId, limit, offset) và getMessage(messageId); sắp xếp theo thời gian. | Lấy đúng hội thoại, phân trang không trùng/mất; dữ liệu có sau khi server restart. |
| 3.6 – Reply | Lưu replyTo là ID tin gốc; lấy nội dung tin gốc để client hiển thị trích dẫn. | Reply có liên kết đúng message gốc; ID không tồn tại được xử lý an toàn. |
| 3.7 – Forward | forwardMessage(messageId, targetConversationId); lưu bản tin chuyển tiếp và forwardedFrom theo quy ước đã chốt. | Tin chuyển tiếp tới đúng hội thoại đích; thể hiện nguồn chuyển tiếp; không sửa nội dung tin gốc. |
| 3.8 – Hợp đồng bàn giao | README API, request/response mẫu và test nghiệp vụ. | NV1, NV4, NV6 tích hợp bằng cùng header/model/protocol mà không phải tự đoán field. |

Bàn giao cho nhóm: shared/models, shared/protocol, MessageManager.h/.cpp và tài liệu JSON protocol.

Ưu tiên: bàn giao protocol/model tối thiểu ở M0/M1; không đợi hoàn thành toàn bộ nghiệp vụ mới cho NV1/NV4 tích hợp.

## NV4 – Nguyễn Thái Nguyên: TCP Client và API mạng phía client

Branch: feature/client-network

| Checkpoint | Công việc | Bằng chứng/tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| 4.1 – Kết nối | TcpClient dùng QTcpSocket; connectToHost, disconnectFromHost; trạng thái kết nối qua signal. | Client kết nối/ngắt kết nối; GUI không bị treo khi server chưa chạy. |
| 4.2 – Gửi/nhận khung dữ liệu | sendRequest(QJsonObject); buffer dữ liệu nhận và tách từng dòng JSON hoàn chỉnh. | Xử lý trường hợp JSON bị chia thành nhiều readyRead hoặc nhiều JSON tới cùng lúc. |
| 4.3 – Response/event | Phân biệt response và event; phát signal như responseReceived, messageReceived, connectionStateChanged. | Event message_received phát tới GUI ngay khi server gửi; lỗi parse không làm app crash. |
| 4.4 – API nghiệp vụ | Cung cấp login, register, getConversations, getHistory, sendMessage, forwardMessage. | GUI gọi hàm mức nghiệp vụ, không cần biết chi tiết socket/JSON. |
| 4.5 – Ghép GUI | Thống nhất signal/slot với NV5/NV6; xử lý timeout/lỗi kết nối tối thiểu. | Login thành công chuyển màn hình; chat gửi tin và nhận tin realtime trong hai client. |
| 4.6 – Kiểm thử ổn định | Test server tắt giữa phiên, gửi nhiều tin liên tục, reconnect theo phạm vi đồ án. | Có kết quả kiểm thử; UI nhận trạng thái lỗi rõ ràng và không bị đơ. |

Bàn giao cho nhóm: TcpClient.h/.cpp, danh sách signal/slot, API công khai và ví dụ gọi từ GUI.

## NV5 – Nguyễn Anh Khôi: GUI khung chính, đăng nhập và điều hướng

Branch: feature/gui-layout

| Checkpoint | Công việc | Bằng chứng/tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| 5.1 – Khung GUI | Tạo MainWindow bằng Qt Widgets; layout co giãn; panel hội thoại bên trái và vùng nội dung bên phải. | Cửa sổ mở được, resize không vỡ layout, không cần terminal để thao tác. |
| 5.2 – Login/Register | LoginWindow và RegisterWindow; username/password/display name; chuyển qua lại giữa hai form. | Validate input rỗng; báo lỗi rõ; nút thao tác không bị treo. |
| 5.3 – Kết nối NV4 | Gọi TcpClient login/register; xử lý response thành công/thất bại. | Sai mật khẩu hiện thông báo; login đúng chuyển sang MainWindow. |
| 5.4 – Contact/conversation list | ContactWidget hoặc QListWidget; hiển thị tên, avatar mẫu, last message, unread count, online/offline nếu server hỗ trợ. | Danh sách tải từ server; chọn hội thoại sẽ truyền conversationId cho NV6. |
| 5.5 – Mở hội thoại | Khi chọn hội thoại, yêu cầu NV4 tải history; hiển thị loading/empty/error state. | Chuyển giữa hai hội thoại không trộn tin nhắn; lịch sử hiển thị đúng hội thoại. |
| 5.6 – Sự kiện server | handleServerEvent cập nhật danh sách, unread count và cửa sổ đang mở. | Tin đến hội thoại đang mở hiện ngay; tin đến hội thoại khác tăng unread count phù hợp. |
| 5.7 – Hoàn thiện UI | Thông báo lỗi mạng, avatar fallback, trạng thái đăng nhập và đóng app. | Không có thao tác chính chỉ hoạt động bằng terminal; luồng Login → Main → Chat rõ ràng. |

Bàn giao cho nhóm: LoginWindow, RegisterWindow, MainWindow, ContactWidget và quy ước tích hợp ChatWidget của NV6.

## NV6 – Phạm Quốc Thuần: Khung chat và tương tác tin nhắn

Branch: feature/chat-interactions

| Checkpoint | Công việc | Bằng chứng/tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| 6.1 – ChatWidget cơ bản | Tạo ChatWidget: vùng lịch sử, ô nhập, nút Send; MessageWidget cho từng tin nhắn. | Dùng mock data hiển thị tin gửi/nhận khác nhau; layout co giãn; nội dung dài không làm vỡ UI. |
| 6.2 – Gửi/nhận thật | Gọi TcpClient.sendMessage; nhận signal messageReceived; cập nhật lịch sử. | Hai tài khoản gửi qua server; tin mới xuất hiện không cần bấm tải lại. |
| 6.3 – Reply menu | Thêm thao tác reply trên từng MessageWidget; ReplyBar hiện nội dung/tác giả tin gốc và nút hủy. | Chọn reply hiển thị đúng trích dẫn; gửi kèm replyTo ID; hủy reply thì gửi tin thường. |
| 6.4 – Render reply | Khi tải history, resolve replyTo/message gốc và hiển thị đoạn trích dẫn trong tin trả lời. | Sau khi mở lại app, quan hệ reply vẫn hiển thị đúng, không chỉ đúng trong phiên hiện tại. |
| 6.5 – Forward dialog | Nút Forward mở ForwardDialog liệt kê hội thoại đích; người dùng chọn nơi gửi. | Forward gọi API NV4/NV3; tin xuất hiện ở hội thoại đích và có nguồn chuyển tiếp. |
| 6.6 – Emoji picker | EmojiPicker với bộ emoji đơn giản; chọn emoji chèn vào ô nhập hoặc nội dung. | Emoji hiển thị đúng trong ô nhập, khi gửi, khi nhận và khi tải history; không lỗi Unicode. |
| 6.7 – Hoàn thiện tương tác | Empty state, cuộn xuống tin mới, thao tác hủy, kiểm tra tin dài và lỗi gửi. | Không gửi nhầm hội thoại; lỗi được báo; reply/forward/emoji không làm hỏng chức năng gửi thường. |
| 6.8 – Bàn giao kiểm thử | Viết checklist thao tác GUI và phối hợp NV5 tích hợp MainWindow. | Có video/ảnh hoặc bước tái hiện cho các luồng gửi, reply, forward, emoji. |

Bàn giao cho nhóm: ChatWidget, MessageWidget, ReplyBar, ForwardDialog, EmojiPicker và hướng dẫn kết nối signal/slot.